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Data de atualização:24/05/2026
GOVERNO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obras Inacabadas/ Paralisadas
	Objeto
	Situação
	Motivo
	Responsável
	Previsão de reinício

	Construção de Escola de 06 salas – Rua Salvador Nogueira – Centro.
	Cancelada

	A obra não apresenta funcionalidade.
	FNDE
	Sem previsão.

	Construção de quadra escolar coberta – Povoado Lagoa Grande.
	Cancelada

	Descumprimento de prazo contratual por parte da empresa.

	SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA – ME
	Sem previsão.

	Construção de quadra escolar coberta com vestiário - Povoado Lagoa Redonda – Rua Manoel Alves.
	Cancelada


	A obra não apresenta funcionalidade.

	FNDE

	Sem previsão.

	Construção de quadra escolar coberta – Povoado Umbuzeiro do Matuto.
	Cancelada
	A obra não apresenta funcionalidade.

	3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME
CNPJ: (13.843.557/0001-36)

	Sem previsão.

	Pavimentação em vias em zona rural – Povoado Lagoa do Mato.
	Inacabada/ Paralisada
	Operação sem início de obra e sem liberação de recurso pelo órgão gestor do contrato. O contrato 059/2024, firmado com a empresa JBSMA encontra-se vencido.
	FNDE
	Sem previsão.
(Aguardando novo processo licitatório para dar continuidade).

	(1008404) PAC 2 - Cobertura de quadra escolar 001/2013 - Porto da Folha/SE - Povoado Linda França.
	Paralisada
	A obra não apresenta funcionalidade.

	W SOUSA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: (31.120.638/0001-90)

	Sem previsão.
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