Obras Inacabadas/ Paralisadas

| Objeto | Situação | Motivo | Responsável | Previsão de reinício |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construção de Escola de 06 salas – Rua Salvador Nogueira – Centro. | Cancelada | A obra não apresenta funcionalidade. | FNDE | Sem previsão. |
| Construção de quadra escolar coberta – Povoado Lagoa Grande. | Cancelada | Descumprimento de prazo contratual por parte da empresa. | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA – ME | Sem previsão. |
| Construção de quadra escolar coberta com vestiário - Povoado Lagoa Redonda – Rua Manoel Alves. | Cancelada | A obra não apresenta funcionalidade. | FNDE | Sem previsão. |
| Construção de quadra escolar coberta – Povoado Umbuzeiro do Matuto. | Cancelada | A obra não apresenta funcionalidade. | 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME CNPJ: (13.843.557/0001-36) | Sem previsão. |
| Pavimentação em vias em zona rural – Povoado Lagoa do Mato. | Inacabada/ Paralisada | Operação sem início de obra e sem liberação de recurso pelo órgão gestor do contrato. O contrato 059/2024, firmado com a empresa JBSMA encontra-se vencido. | FNDE | Sem previsão. (Aguardando novo processo licitatório para dar continuidade). |
| (1008404) PAC 2 - Cobertura de quadra escolar 001/2013 - Porto da Folha/SE - Povoado Linda França. | Paralisada | A obra não apresenta funcionalidade. | W SOUSA CONSTRUCOES LTDA CNPJ: (31.120.638/0001-90) | Sem previsão. |