OBRAS EM ANDAMENTO

| OBJETO | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | PERCENTUAL DE CONCLUSÃO | SITUAÇÃO | LINK DE ACESSO ÀS PLANILHAS COM OS QUANTITATIVOS, OS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL ILHA DO OURO | HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 39.598.322/0001-10 | 20/08/2025 | 14/08/2026 | 57% | EM EXECUÇÃO | https://drive.google.com/file/d/1Le1zyJYHTLKOB8RrM9smJW_uv_mGAu8n/view?usp=drive_link |
| CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | KACTOS ENGENHARIA LTDA | 46.396.745/0001-12 | 25/06/2026 | 23/04/2027 | 0,00% | EM EXECUÇÃO | https://drive.google.com/drive/folders/1Yd9p0r24TxaTXlho4cLY1FaioqHq_4IL?usp=drive_link |
| CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE - LAGOA REDONDA | OLIARG SERVIÇOS LTDA | 31.634.109/0001-04 | 11/05/2026 | 04/09/2026 | 0,00% | EM EXECUÇÃO | https://drive.google.com/drive/folders/1rwxA8GcNkXL6JtIyH81U9pT5SrYowrm3?usp=drive_link |
| REFORMA DE BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DE MURO - ESCOLA FRANCISCA DE SÁ | DS CONSTRUÇÕES LTDA | 46.785.030/0001-51 | 27/04/2026 | 31/07/2026 | 44,90% | EM EXECUÇÃO | https://drive.google.com/file/d/19_VoWSMcZCGKAekvgKpJWn2QZExDN0gt/view?usp=drive_link |
| IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE | JSR CONSTRUÇÕES | 19.103.812/0001-90 | 19/06/2025 | 30/06/2026 | 46,01% | EM EXECUÇÃO | https://drive.google.com/drive/folders/1caitE1ithHH2jKaT094Au8uasDv0rvfc?usp=drive_link |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DO PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (AMEEI) – TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE | HN CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | - | 12/01/2026 | 09/10/2026 | 60% | EM EXECUÇÃO | - |