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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


OBRAS EM ANDAMENTO 
	OBJETO
	EMPRESA EXECUTORA
	CNPJ
	DATA DE INÍCIO
	DATA DE CONCLUSÃO
	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO
	SITUAÇÃO
	LINK DE ACESSO ÀS PLANILHAS COM OS QUANTITATIVOS, OS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS

	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL ILHA DO OURO
	HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
	39.598.322/0001-10
	20/08/2025
	14/08/2026
	57%
	EM EXECUÇÃO
	https://drive.google.com/file/d/1Le1zyJYHTLKOB8RrM9smJW_uv_mGAu8n/view?usp=drive_link

	CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
	KACTOS ENGENHARIA LTDA
	46.396.745/0001-12
	25/06/2026
	23/04/2027
	0,00%
	EM EXECUÇÃO
	https://drive.google.com/drive/folders/1Yd9p0r24TxaTXlho4cLY1FaioqHq_4IL?usp=drive_link

	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE - LAGOA REDONDA
	OLIARG SERVIÇOS LTDA
	31.634.109/0001-04
	11/05/2026
	04/09/2026
	0,00%
	EM EXECUÇÃO
	https://drive.google.com/drive/folders/1rwxA8GcNkXL6JtIyH81U9pT5SrYowrm3?usp=drive_link

	REFORMA DE BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DE MURO - ESCOLA FRANCISCA DE SÁ
	DS CONSTRUÇÕES LTDA
	46.785.030/0001-51
	27/04/2026
	31/07/2026
	44,90%
	EM EXECUÇÃO
	https://drive.google.com/file/d/19_VoWSMcZCGKAekvgKpJWn2QZExDN0gt/view?usp=drive_link 

	IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
	JSR CONSTRUÇÕES
	19.103.812/0001-90
	19/06/2025
	30/06/2026
	46,01%
	EM EXECUÇÃO
	https://drive.google.com/drive/folders/1caitE1ithHH2jKaT094Au8uasDv0rvfc?usp=drive_link

	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DO PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (AMEEI) – TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE
	HN CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	-
	12/01/2026
	09/10/2026
	60%
	EM EXECUÇÃO
	-
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